## Slide 1
〇〇〇〇 全体スケジュール（20XX年X月〜X月）
※詳細タスクはXXXツールボードで管理
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
カテゴリ
マイル
β版リリース(M/DD)
イベント告知(M/DD)
β版機能拡張(M/DD)
正式版リリース(M/DD)
正式版機能拡張(M/DD)
メインイベント(M/DD)
開発
Phase 1 開発
Phase 2 開発
Phase 3 開発
Phase 4 開発
渉外
パートナー営業（継続募集）
主要パートナーへの案内
XXXサービス登録ユーザー
（Phase2リリース以降にマイページを用いて再送）
一般パートナー・ユーザー
プロモーション
~β版 プレス
Phase1~Phase3 パートナー獲得
Phase3 ユーザー獲得

## Slide 2: 開発ロードマップ（概要版）
xxx
フェーズ
目的
実施内容
KPI
※詳細スプレッドシートはこちら
※Phase1デッドライン：MM/DD
※Phase4デッドライン：MM/DD
Phase0
Phase1
Phase2
Phase3
Phase4
Phase5~
2025年
2026年
10月
11月
12月
01月
XX月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
XX月
期間
▼仮リリース（MM/DD）
▼β版リリース（MM/DD）
イベント告知プレスリリース（MM/DD）▼
▼β版機能拡張リリース（MM/DD）
正式版リリース・プレスリリース（MM/DD）▼
正式版機能拡張リリース（MM/DD）▼
メインイベント（MM/DD）▼
マイル
β版リリースのための下準備
下記機能の実装
  TOPページ（〇〇向け）
  〇〇ページ（ダミーデータ）
  〇〇機能+決済連携
  運営管理画面ログイン+〇〇情報登録
  フッター/ヘッダー
  SEO対策
  メインイベントペラページ
-
〇〇の受け皿としての体裁確立（β版リリース）
プロモーションによる〇〇業界内でのサービス認知の獲得
〇〇対応UI
  TOP/〇〇ページ
  〇〇規約対応
各種規約（利用規約/特商法等）
  〇〇実データ投入
〇〇登録数（XXX）
パートナー/〇〇向け機能の拡充
パートナー/ユーザーによる自律的な情報管理体制の確立
下記機能の実装
【ユーザー】登録/ログイン
【ユーザー】マイページ（情報編集/売上確認）
【パートナー】登録/ログイン
【パートナー】マイページ（売上確認）
Phase1のFB改修
〇〇登録数（XXX）
月間売上（XXX千円）
ユーザー向けメディアとしての体裁確立（正式版リリース）
プロモーションによるユーザー流入の拡大
下記機能の実装
TOPページリニューアル（〇〇向け）
〇〇一覧ページ
Phase2のFB改修
〇〇登録数（XXX）
月間売上（XXX千円）
AU/UU/平均PV（X,XXXUU）※organic＋リファラーのみ
ユーザー向け機能の拡充
イベント連動による売上向上
下記機能の実装
  【ユーザー】登録/ログイン
  イベント一覧ページ
  イベント詳細ページ
  運営管理画面_イベント情報登録
  Phase3のFB改修
〇〇登録数（XXX）
月間売上（XXX千円）
AU/UU/平均PV（X,XXX）※organic＋リファラーのみ
TBD

## Slide 3
〇〇〇〇 プロモーションロードマップ（20XX年X月〜X月）
プロモ戦略資料に基づく全施策のタイムライン
アーンド
オウンド
ペイド
完了
継続施策
A:100 / O:0 / P:0
A:40 / O:40 / P:20
A:20 / O:20 / P:60
~β版
β版 ~ 正式版
正式版 ~
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
メディア
マイルストーン
β版リリース(M/DD)
イベント告知(M/DD)
β版機能拡張(M/DD)
正式版リリース(M/DD)
正式版機能拡張(M/DD)
メインイベント(M/DD)
アーンド
メディア
β版プレスリリース
〇〇ページのSNS掲載・拡散依頼
パートナーメディア掲出
正式版プレスリリース
XXXサービス OGPシェア
オウンド
メディア
SNS準備（アカウント+ガイドライン）
SNS運用
会場掲出確認（〇〇会場）
チラシデザイン（パートナー/ユーザー向け）
会場（〇〇会場）掲出（パートナー/ユーザー向けチラシ）
チラシデザイン（ユーザー向け）
会場掲出（ユーザー向けチラシ）
ペイド
メディア
ペイド用コンテンツ制作
（パートナー/ユーザー向け）
ペイド広告（パートナー/ユーザー向け）
ペイド用コンテンツ制作
（ユーザー向け）
ペイド広告（ユーザー向け）
SEO対策（GSC分析→リスティング）
イベント連動プロモーション
ポスターデザイン（全ターゲット向け）
会場（〇〇会場）拠出（全ターゲット向けポスター）
ポスターデザインリバイス（全ターゲット向け）
会場（〇〇会場）拠出（全ターゲット向けポスター）

## Slide 4
old

## Slide 5: 全体スケジュール（概要版）
スケジュール
期間
マイルストーン
2025年
2026年
仮リリース▼
β版リリース▼
法務懸念解消▼
団体渉外完了▼
29~03
06~10
13~17
20~24
27~31
03~07
10~14
17~21
24~28
01~05
08~12
15~19
22~26
29~02
05~09
12~16
19~23
26~30
02~06
09~13
16~20
23~27
XX月~
10月
11月
12月
01月
XX月
※詳細タスクはXXXツールボードで管理
ロジ・体制
開発
渉外
プロモーション
ロジ設定
役割分担/業務フロー/体制図策定
パートナー渉外（継続対応）
準備
（4月より始動）
リスク管理（継続対応）
TD/FC契約締結
団体渉外
【Phase0】企画・仕様
【Phase0】設計・開発
【Phase0】テスト
【Phase1】開発
（アジャイル）
年末年始